폐암 AI 진단 보조 시스템

프로젝트 진행 현황 보고서 (3단계 완료)

HPO 검증 + COSMIC CGC 통합 + 유전자 DB 완전 구축

2026년 3월 24일  |  SKKU AWS2 팀

완료   환경구축 → TCGA 탐색 → HPO 공식 검증 → COSMIC CGC v103 통합 → 합집합 20개 X-Ray 소견-유전자 매핑 완료

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 목표

X-Ray와 혈액검사 데이터만으로 일반 질환부터 희귀질환까지 전체 질환 스펙트럼의 확률을 출력하고, 필요한 유전자 검사 우선순위를 추천하는 1차 스크리닝 보조 도구를 구축합니다.

포지셔닝   CT/PET 찍기 전 단계의 1차 스크리닝 도구. 1차 의료기관에서 실용적.

## 1.2 데이터셋 결정

| 용도 | 데이터셋 | 이유 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| X-Ray 학습 | CheXpert (Stanford) | 224,316장, 전문의 검증 레이블, 불확실성 처리 | 신청 완료 |
| 혈액검사 | MIMIC-IV Demo | 즉시 무료 100명 | 사용 가능 |
| 희귀질환 확장 | PadChest | 174개 레이블 | 신청 예정 |
| 유전체 보조 | TCGA MAF (99명) | CT+MAF 매칭 완료 | 완료 |

# 2. 유전자 DB 구축 완료

## 2.1 구축 전략 — 두 레이어 분리

핵심 설계   HPO(비암성 유전질환) + COSMIC(암성 체세포변이) 두 레이어를 병렬로 운영

| 레이어 | DB 소스 | 커버 질환 | 접근 |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer 1 (비암성) | HPO + Orphadata | 유전성 희귀질환 (폐섬유화, PAH, CF 등) | 즉시 무료 |
| Layer 2 (암성) | COSMIC CGC v103 | 폐암 체세포변이 (LUAD, LUSC, SCLC 등) | 무료 연구용 |

## 2.2 HPO 공식 온톨로지 검증 (hp.obo)

기존 단순 문자열 검색 방식의 문제를 발견하고, JAX 공식 배포 hp.obo 파일을 파싱하여 모든 HPO 코드를 공식 name/synonym 기반으로 재검증하였습니다.

| 검증 방식 | 설명 | 신뢰도 |
| --- | --- | --- |
| ★ name 완전일치 | hp.obo 공식 name과 완전 일치 | 최고 |
| ◎ 상위개념 | 흉부방사선 맥락 상위개념, 의학적 타당성 검토 | 높음 |
| ✕ 제외 대상 | 임의 문자열 매칭 — 전부 제거 | 사용 안 함 |

## 2.3 CheXNet + CheXpert 합집합 20개 HPO 매핑 결과

CheXNet(NIH, 14개) + CheXpert(Stanford, 14개) 레이블 합집합 20개에 대해 hp.obo 공식 검증 기반으로 HPO 코드를 매핑하고 phenotype_to_genes.txt로 유전자를 연결하였습니다.

| 소견 | 데이터셋 | HPO 코드 | HPO명 | 유전자수 | 매칭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atelectasis | 공통 | HP:0100750 | Atelectasis | 86개 | ★ 완전일치 |
| Cardiomegaly | 공통 | HP:0001640 | Cardiomegaly | 147개 | ★ 완전일치 |
| Effusion | 공통 | HP:0002202 | Pleural effusion | 98개 | ◎ 상위개념 |
| Pneumonia | 공통 | HP:0002090 | Pneumonia | 336개 | ★ 완전일치 |
| Pneumothorax | 공통 | HP:0002107 | Pneumothorax | 83개 | ★ 완전일치 |
| Consolidation | 공통 | HP:0032177 | Parenchymal consolidation | 1개 | ◎ 상위개념 |
| Edema | 공통 | HP:0100598 | Pulmonary edema | 29개 | ◎ 상위개념 |
| No Finding | 공통 | HP:0032443 | Normal chest X-ray | 0개 | ➖ 추천 제외 |
| Infiltration | NIH | HP:0002113 | Pulmonary infiltrates | 63개 | ★ 완전일치 |
| Mass | NIH | HP:0033822 | Mass on thoracic imaging | 5개 | ◎ 상위개념 |
| Nodule | NIH | HP:0033608 | Pulmonary nodule | 7개 | ★ 완전일치 |
| Emphysema | NIH | HP:0002097 | Emphysema | 52개 | ★ 완전일치 |
| Fibrosis | NIH | HP:0002206 | Pulmonary fibrosis | 78개 | ◎ 상위개념 |
| Pleural Thickening | NIH | HP:0031944 | Pleural thickening | 4개 | ★ 완전일치 |
| Hernia | NIH | HP:0100790 | Hernia | 619개 | ★ 완전일치 |
| Lung Opacity | CheXpert | HP:0032183 | Pulmonary opacity | 9개 | ★ 완전일치 |
| Lung Lesion | CheXpert | HP:0033822 | Mass on thoracic imaging | 5개 | ◎ 상위개념 |
| Fracture | CheXpert | HP:0020110 | Bone fracture | 23개 | ◎ 상위개념 |
| Support Devices | CheXpert | 없음 | 해당없음 | 0개 | ✕ 질환 아님 |
| Pleural Other | CheXpert | HP:0100749 | Abnormal pleura morphology | 141개 | ◎ 상위개념 |

## 2.4 COSMIC Cancer Gene Census v103 통합

Sanger Institute의 COSMIC Cancer Gene Census v103 (2025년 11월 배포)를 활용하여 폐 관련 암 유전자를 추출하고 X-Ray 소견과 연결하였습니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터 소스 | COSMIC CGC v103, Sanger Institute, Nov 2025 |
| 전체 CGC 유전자 | 763개 |
| 폐 관련 유전자 | 83개 |
| TIER 1 (근거 최고) | 58개 — 임상 표적치료 근거 충분 |
| TIER 2 (근거 보통) | 25개 |
| 라이선스 | 비상업적 연구용 무료 |

### TIER 1 핵심 유전자 (임상 중요도 상위)

| 유전자 | 역할 | 관련 암타입 | 임상 의의 |
| --- | --- | --- | --- |
| EGFR | oncogene | lung adenocarcinoma | 표적치료제 (게피티닙, 오시머티닙) |
| KRAS | oncogene | NSCLC, LUAD | 표적치료제 (소토라십) |
| ALK | oncogene, fusion | NSCLC | 표적치료제 (크리조티닙, 알렉티닙) |
| ROS1 | oncogene, fusion | lung adenocarcinoma | 표적치료제 (엔트렉티닙) |
| BRAF | oncogene | NSCLC | 표적치료제 (다브라페닙+트라메티닙) |
| TP53 | oncogene, TSG | 전체 폐암 | 예후인자, 항암제 선택 |
| STK11 | TSG | NSCLC | 면역항암제 반응 예측 |
| KEAP1 | TSG | lung adenocarcinoma | 면역항암제 반응 예측 |
| RB1 | TSG | SCLC | 소세포폐암 필수 바이오마커 |
| SMARCA4 | TSG | NSCLC | 표적치료 연구 중 |

## 2.5 X-Ray 소견별 COSMIC TIER1 유전자 정밀 매핑

COSMIC CGC v103의 실제 TUMOUR_TYPES_SOMATIC 용어를 기반으로 각 X-Ray 소견과 임상적으로 직접 연관된 암 타입만 사용하여 정밀 매핑하였습니다.

| X-Ray 소견 | 연관 암타입 | TIER1 유전자수 | 대표 유전자 | 임상 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mass | NSCLC, LUAD, lung SCC | 43개 | EGFR, KRAS, ALK, ROS1 | Travis WHO 2021 |
| Nodule | NSCLC, LUAD, lung SCC | 43개 | EGFR, KRAS, ALK, BRAF | Hansell 2008 |
| Consolidation | lung adenocarcinoma | 4개 | NKX2-1, RBM10, SOS1 | Travis WHO 2021 |
| Fibrosis | Mesothelioma, LAM | 4개 | TSC2, LATS2, EWSR1 | LAM/중피종 연관 |
| Pleural Thickening | Mesothelioma | 3개 | EWSR1, LATS2, TERT | Travis WHO 2021 |
| Effusion | Mesothelioma, 전이 | 6개 | EWSR1, LATS2, TERT | Porcel 2014 |
| Emphysema | NSCLC, SCLC | 39개 | EGFR, KRAS, RB1 | Young 2009 |
| Atelectasis | lung SCC, SCLC | 40개 | SOX2, RB1, MYCL | Hansell 2008 |
| Infiltration | SCLC, NSCLC | 39개 | RB1, MYCL, KRAS | Travis WHO 2021 |

# 3. 유전자 추천 파이프라인 완성

## 3.1 최종 구조

X-Ray 소견을 입력받아 비암성 유전질환(HPO/Orphadata)과 암성 체세포변이(COSMIC CGC) 두 레이어로 유전자 검사를 추천하는 파이프라인이 완성되었습니다.

X-Ray 입력

↓  CheXpert 모델 (224,316장 학습)

↓  소견 출력: Mass 73%, Fibrosis 45%, Consolidation 31%

↓

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│ Layer 1: 비암성 유전질환 (HPO + Orphadata)           │

│  Mass → HP:0033822 → BCL2, BCL6, HLA-DRB1          │

│  Fibrosis → HP:0002206 → ABCA3, TGFB1 등 78개      │

│  Cystic Fibrosis 가능성: CFTR, SERPINA1 등          │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│ Layer 2: 폐암 체세포변이 (COSMIC CGC v103 TIER1)    │

│  Mass → EGFR, KRAS, ALK, ROS1, BRAF 등 43개        │

│  Fibrosis → TSC2, LATS2 (LAM/중피종)               │

│  Consolidation → NKX2-1, RBM10 (폐선암 특이)       │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

↓

출력: 유전자 검사 추천 + 근거 (COSMIC TIER1 / HPO / Orphadata)

## 3.2 구축 완료 파일 목록

| 파일명 | 내용 | 근거 소스 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| final_mapping_20_verified.csv | 합집합 20개 소견-HPO-유전자 | hp.obo + JAX phenotype_to_genes | 완료 |
| cosmic_lung_genes.csv | 폐 관련 CGC 유전자 83개 | COSMIC CGC v103 | 완료 |
| cosmic_xray_precise.csv | 소견별 TIER1 유전자 정밀 매핑 | COSMIC CGC v103 실제 tumour type | 완료 |
| orphadata_parsed.csv | 4,128개 희귀질환-유전자 | Orphadata 공식 XML | 완료 |
| hp.obo | HPO 공식 온톨로지 | JAX obophenotype | 완료 |
| phenotype_to_genes.txt | 1,080,403개 표현형-유전자 | JAX 공식 배포 | 완료 |

# 4. 학습 데이터셋 비교 분석

## 4.1 NIH ChestX-ray14 vs CheXpert

| 항목 | NIH ChestX-ray14 | CheXpert | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발표 | Wang et al. 2017 | Irvin et al. 2019 (AAAI) |  |
| 이미지 수 | 112,120장 | 224,316장 | CheXpert 2배 |
| 환자 수 | 30,805명 | 65,240명 | CheXpert 2.1배 |
| 레이블 수 | 14개 | 14개 |  |
| 레이블 방식 | NLP 자동 (품질 낮음) | NLP + 전문의 검증 | CheXpert 우위 |
| 불확실성 | 없음 (양성/음성만) | 있음 (Uncertain) | CheXpert 우위 |
| 테스트셋 | 자동 레이블 (약함) | 전문의 5명 합의 | CheXpert 우위 |
| 영상 방향 | 정면만 | 정면 + 측면 | CheXpert 우위 |
| 평균 AUC | 0.841 (CheXNet) | 0.926 (SOTA) | CheXpert 우위 |

결정   학습 데이터: CheXpert 단독 사용. HPO 매핑: 합집합 20개로 NIH 레이블도 커버.

## 4.2 3가지 학습 시나리오 성능 예측

| 시나리오 | 학습 데이터 | 예상 AUC | 레이블 품질 | 권장 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 옵션 1: 혼합 | NIH + CheXpert 반반 | 0.86~0.89 | 레이블 충돌 문제 | 비권장 |
| 옵션 2: NIH만 | 112,120장 | 0.841 | NLP 노이즈 | 비권장 |
| 옵션 3: CheXpert만 | 224,316장 | 0.926 (SOTA) | 전문의 검증 | 권장 |

# 5. 전체 진행 현황 및 로드맵

## 5.1 완료된 작업

| 단계 | 작업 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 완료 | 개발환경 구축 | VSCode + .venv + 패키지 설치 |
| 완료 | TCGA 데이터 탐색 | CT+MAF 매칭 99명, 유전자 분포 확인 |
| 완료 | X-Ray 데이터 탐색 | TCGA X-Ray 없음 확인, CheXpert 결정 |
| 완료 | HPO DB 다운로드 | genes_to_phenotype, phenotype_to_genes, Orphadata |
| 완료 | hp.obo 공식 검증 | 20개 소견 HPO 코드 name/synonym 검증 |
| 완료 | 합집합 20개 매핑 | CheXNet+CheXpert 레이블 HPO-유전자 연결 |
| 완료 | COSMIC CGC v103 | 폐 유전자 83개 추출, 소견별 정밀 매핑 |
| 완료 | 두 레이어 통합 | 비암성(HPO) + 암성(COSMIC) 파이프라인 완성 |

## 5.2 7주 로드맵

| 주차 | 작업 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Week 0 (완료) | 환경구축 + 데이터탐색 + 유전자DB 전체 구축 | ✅ 완료 |
| Week 1 | CheXpert 신청 완료 후 전처리 파이프라인 구축 | ⏳ 진행 중 |
| Week 2 | DenseNet-121 파인튜닝 + 혈액 Fusion Layer | 예정 |
| Week 3 | Orphadata+COSMIC 추천 엔진 연결 + 프로토타입 | 예정 |
| Week 4~5 | PadChest 희귀질환 레이블 확장 (174개) | 예정 |
| Week 6 | CT 모달 추가 (선택적) | 예정 |
| Week 7 | 최종 평가 + 발표 | 예정 |

## 5.3 즉시 시작 가능한 다음 작업

- CheXpert 데이터 수신 확인 및 전처리 파이프라인 작성

- TCGA MAF 다운로드 (GDC Open Access, 248MB)

- MIMIC-IV Demo 혈액검사 데이터 로드

- 추천 엔진 통합 코드 작성 (두 레이어 병렬 출력)

— 끝 —